Приложение № 2

 УТВЕРЖДЕН

 распоряжением администрации

 городского округа город Буй

 Костромской области

 от «20» апреля 2016 года №155р

План мероприятий

по проведению в апреле-июне 2016 года на территории городского округа город Буй акции «Безопасная площадка»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Место проведения | Дата и время проведения | Ответственный за подготовку |
| 1. | Заседание рабочей группы | Администрация городского округа город Буй Костромской области | 1 раза в месяц | заместитель главы администрации Попова Т.П. |
| 2. | Разработка плана мероприятий по созданию базовых условий для несовершеннолетних на детских игровых и спортивных площадках, расположенных на территории района | Администрация городского округа город Буй Костромской области | март | Отдел городского хозяйства |
| 3. | Работа горячей линии «Опасная площадка» по обращениям граждан | Администрация городского округа город Буй Костромской области 8 (49435)4-45-24;8 (49435) 4-45-26 | 20 апреля –31 мая | ведущий специалист отдела городского хозяйства Щелин В.К. |
| 4. | Закрепление за площадками ответственных лиц, ведение графика еженедельных проверок | Администрация городского округа город Буй Костромской области |  20 апреля | ведущий специалист отдела городского хозяйства Щелин В.К. |
| 5. | Повторная инвентаризация детских площадок, внесение изменений в реестр детских игровых и спортивных площадок на территории района | Администрация городского округа город Буй Костромской области  | до 20 мая | члены рабочей группы |
| 6. | Формирование и размещение на официальном сайте городского округа город Буй Костромской области реестра детских игровых и спортивных площадок | Администрация городского округа город Буй Костромской области | до 25 апреля | ведущий специалист отдела городского хозяйства Щелин В.К. |
| 7. | Подготовка и размещение на официальном сайте городского округа город Буй Костромской области отчетов о ходе работ по приведению в нормативное состояние детских и спортивных площадок на территории района | Администрация городского округа город Буй Костромской области | с 20 апреля, еженедельно до 01 июня 2016 г. | ведущий специалист отдела городского хозяйства Щелин В.К. |
| 8. | Выезды с целью проверки безопасности площадок | Администрация городского округа город Буй Костромской области | по отдельному графику | члены рабочей группы |
| 9. | Освещение хода акции «Безопасная площадка» в СМИ | Редакция общественно-политической газеты «Буйская правда», официальный сайт городского округа город Буй Костромской области | апрель - июнь | заместитель главы администрации Попова Т.П.;ведущий специалист отдела городского хозяйства Щелин В.К. |
| 10. | Представление отчетов о выполнении планов мероприятий по обеспечению безопасности на детских и спортивных площадках  | Администрация городского округа город Буй Костромской области | еженедельно  | ведущий специалист отдела городского хозяйства Щелин В.К. |
| 11. | Встречи с населением  | Администрация городского округа город Буй Костромской области | по жалобам | члены рабочей группы |
| 12. | Направление материалов в надзорные органы, | Администрация городского округа город Буй Костромской области | по мере выявления фактов, поступивших от граждан | ведущий специалист отдела городского хозяйства Щелин В.К. |
| 13. | Совещание по итогам акции «Безопасная площадка» | Администрация городского округа город Буй Костромской области | до 20 июня 2016г. | заместитель главы администрации ПоповаТ.П.; члены рабочей группы |
| 14. | Сбор информации для специального доклада губернатору Костромской области | Администрация городского округа город Буй Костромской области | согласно установленным срокам | члены рабочей группы |
| 15. | Информация на оперативное совещание при губернаторе Костромской области «О выполнении поручений губернатора Костромской области по итогам областной акции «Безопасная площадка» | Администрация городского округа город Буй Костромской области | согласно установленным срокам | заместитель главы администрации Попова Т.П.;ведущий специалист отдела городского хозяйства Щелин В.К. |