**План устранения замечаний**

**в 2022-2023 году**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование образовательной организации** | **Наименование мероприятия** |
|  **Май** **2022** | **Август 2022** | **Октябрь 2022** | **Март** **2023** | **Май****2023** |
| Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат Костромской области для детей с тяжелыми нарушениями речи и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» | 1.Проведение ремонта штукатурного покрытия потолка в классах и спальных комнатах 3 этажа общежития |  | + | + |  |  |
| 2.Ремонт фасада здания школы |  |  |  |  | + |
| 3.Модернизация системы видеонаблюдения |  | + |  |  |  |
| 4.Замена ламп разного свечения | + |  |  |  |  |
| 5.Устранение в учебных классах дефектов штукатурки и протечки | + |  |  |  |  |
| 6.Демонтаж обоев в кабинетах, спальных комнатах |  | + | + |  |  |
| 7.Ремонт напольного покрытия на 2 этаже школы |  |  |  |  | + |
| 8.Ремонт потолочного покрытия в 3 классах школы |  | + |  |  |  |
| 9.Установка автоматики на ворота |  | + |  |  |  |
| 10.Замена составных стекол на цельные в помещениях школы | + |  |  |  |  |
|  | 11.Установка на двери устройств для самозакрывания | + |  |  |  |  |
|  | 12.Устройствоограждения на крыльце эвакуационного выхода из актового зала | + |  |  |  |  |
|  | 13.Замена перегородок в игротеке и каб. кладовщика | + |  |  |  | + |
|  | 14.Установка противопожарной двери на 1 этаже общенития | + |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |