Текущие мероприятия

Администрацией муниципального района доведено муниципальное задание МБУ «Строй-Сервис» для проведения отделочных работ в здании                    МОУ СОШ № 2.

На объекте ежедневно производятся работы бригадой МБУ «Строй-Сервис». Привлечены студенты Нерехтского техникума.

Дополнительно набрана бригада отделочников.

Ведутся работы по чистовой отделке стен, выполнена шпаклевка, ведется подготовка стен для дальнейшей шпаклевки. Приступили к отделке откосов, обшивке прогонов и столбов.

Выполнено устройство стяжки полов в 15 помещениях школы. Также выполнены работы по заливке четырех дополнительных помещений. Ведется подготовка к заливке полов в помещении столовой.

Силами МБУ «Строй-Сервис» ведутся отделочные работы в здании МОУ СОШ №2.

Ведется перепланировка столовых цехов.

Осуществляется закупка материала.

По системе вентиляции

По системе ОПС

Разработана конкурсная документация и готовится к размещению по отдельным видам работ для заключения контрактов на проведение ремонта фасада и крыльца, по электромонтажным работам, по кровле, по водоснабжению и водоотведению.