Продолжается работа по капитальному ремонту СОШ №2.

В настоящее время Союзом Торгово-промышленной палаты Костромской области проводится строительно-техническая экспертиза оценки качества объемов выполненных работ предыдущим подрядчиком ООО «Энки-Строй». Недостающая документация, запрошенная экспертами, по ранее выполненным работам у подрядчика ООО «Энки-Строй» до настоящего времени от подрядчика не поступила.

Проведение строительно-технической экспертизы оценки качества объемов выполненных работ позволит приступить к отделочным работам на объекте.

Выполнено обследование помещений на первом, втором и третьем этажах, сотрудниками Союза Торгово-промышленной палаты выполнены замеры.

Осуществляется демонтаж стяжки полов в помещениях столовой и технических помещениях.

Ведется подготовительная работа по закупке сухих смесей для отделки стен и полов.

Готовится пакет документов на закупку готового цементного раствора, для монтажа стяжки полов.