Продолжается работа по капитальному ремонту СОШ №2.

Подрядчиком ООО «СтройЭнергоБизнес» завершены монтажные работы по отоплению, работы сданы, приняты строительным контролем и размещены в единой информационной системе для приема работ заказчиком.

По системе холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, а также по системе вентиляции собран пакет документов и находится на стадии анализа для передачи в дальнейшие инстанции.

На основании сметной документации по отделочным работам первого, второго и третьего этажей здания МОУ СОШ №2, осуществляется еженедельная закупка необходимых строительных материалов.

В период с 14 марта 2025 года по 20 марта 2025 года на объекте производятся монтажные работы в помещениях, ведутся работы по подготовке к заливке полов на 2 и 3 этажах в здании МОУ СОШ №2.