По состоянию на 22 мая 2025 продолжается работа по увеличению штата сотрудников, к работам привлечены совершеннолетние студенты, а также дополнительные бригады маляров.

Продолжается подготовке к заливке полов в помещении столовой.

Выполняются работы по заделке и шлифовке полов в помещениях школы, шпаклевочные работы на первом этаже и лестничных пролетах.

Проводится работа по обшивке гипсокартонном прогонов, столбов и перегородок на первом этаже помещений школы.

Продолжается отделка оконных откосов сэндвич-панелями и гипсокартонном.

Контракт по электромонтажным работам разыгран. Заключение контракта запланировано на 26 мая 2025 года.