Продолжается работа по капитальному ремонту СОШ №2.

Завершена разработка проекта по электромонтажным работам, подготавливаются документы для отправки на государственную экспертизу.

Подрядчиком ООО «СтройЭнергоБизнес», осуществляющим монтаж системы отопления, завершаются работы по устранению замечаний, указанных строительным контролем.

На основании сметной документации по отделочным работам первого, второго и третьего этажей здания СОШ№2, осуществляется закупка необходимых строительных материалов.

В настоящее время продолжаются работы по монтажу стяжки пола в четырёх кабинетах № 59, 60, 61, 19 здания школы.