Социальный проект

Развитие сельских территорий.

«Великолепный берег»

Информационная карта проекта

| Название проекта | « Великолепный берег» |
| --- | --- |
| Ф.И.О. автора, название учебного заведения или места работы, должность | Николаева Карина, ученица 8б класса МБОУ ЧСОШ имени А.А. Яковлева Шигарева Ксения, ученица 8б класса МБОУ ЧСОШ имени А.А. Яковлева Классный руководитель : Румянцева Т.Б. |
| Контактные данные (почтовый адрес, мобильный телефон, е-mail)* | 157130 Костромская область, город Чухлома, улица Яковлева 22 CHLM-96 @yandex.ru |
| География проекта | Г.Чухлома |
| Краткое содержание проекта | Социальный проект « Великолепный берег» направлен на реконструкцию береговой зоны Чухломского парка. Привлечение школьников, отдела молодежи, попечительского совета школы, спонсоров позволит провести санитарную очистку парка и организовать небольшую зону отдыха. |
| Сроки выполнения проекта | Март 2011- октябрь 2011 |

Описание проекта «Великолепный берег»

Обоснование актуальности проекта.

Наш городок Чухлома расположен на берегу Чухломского озера.

У каждого человека  есть на свете родной уголок, который ему близок. И куда бы ни забросила его судьба, он помнит этот уголок, его тянет туда вернуться, посидеть на знакомой лавочке, перепрыгнуть через ручеек, пройти по улице, уходящей вдаль.

Для многих чухломичей любимым местом отдыха является городской парк.  В 2009 году я выполнил исследовательскую работу  по истории городского парка, в ходе работы над которой  мной была отслежена история городского парка  в течение века.

В настоящее время эта уникальная, историческая  территория нуждается в  заботе. Из 100 опрошенных жителей  нашего маленького городка, 62 % респондента, считают, что парк   отдыха  на берегу озера, нуждается в реконструкции и заботе. Вековые липы – представляют опасность. В парке отсутствует беседка, нет лавочек, нет спланированной зоны отдыха. Конечно, чтобы и в дальнейшем поддерживать порядок в парке, нужны будут немалые средства, но многое зависит от нас самих, от всех, кто любит свой парк, свой город. (приложение№1) .

Проводя социологические опросы в разных организациях города, мы пришли к выводу, что судьба городского парка волнует  общественных организаций, государственных учреждений, органов местного самоуправления, депутатов, журналистов, которые смогут оказать помощь и поддержку в решении данной проблемы.

Цели и задачи проекта

Цель:

Провести реконструкцию зоны отдыха парковой территории города Чухломы вдоль берега озера.

Задачи:

1.Привлечь внимание общественности города к существующей проблеме.

2.Создать рабочую группу по реализации проекта.

3. Разработать  проект реконструкции зоны отдыха.

4.Провести санитарную рубку  и демонтаж старых деревьев, организовать посадку саженцев.

5. Организовать работу по реконструкции построек.

6. Формирование сознательного отношения к природе через развитие экологической культуры. Привлечение молодежи к участию в трудовой деятельности.

Выявив актуальность этой проблемы для города , поставив цели и задачи, которые предстоит решить в ходе этого проекта, мы решили на практике реализовать

свои планы. Наметили для себя программу действия.

( приложение№2)

Сроки реализации

| № | Название этапа | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | Март 2011 |
| 2 | Проектировочный | Апрель2011 |
| 3 | Практический | Май- сентябрь -2011 |
| 4 | Заключительный | Октябрь 2011 |

План мероприятий подготовительного этапа

| № | мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Социологические опросы различных групп населения города | Социологическая служба школы Руководитель Иванова Виктория ( социально- экономический профиль 11 класс) |
| 2 | Проведение анализа состояния территории парка вдоль побережья озера | Творческая группа 8б класса |
| 3 | Старт школьного конкурса « Аукцион идей» | Социальный педагог школы |
| 4 | Публикации в газете « Вперед» и представление информации на портале школы « Проблемы ждут решения» | Редакция школьной газеты « Переменка», редактор Грошиков Владимир, ученик 9а класса |

План мероприятий проектировочного этапа

| № | мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта « Великолепный берег» | Творческая группа учащихся, педагогов и родителей( председатель родительского комитета Тихомирова О.А) под руководством Николаевой Карины при поддержке изо- студии школы( учитель ИЗО Кротова Л.М.) |
| 2 | Презентация проекта общественности города. Представление проекта « Великолепный берег» на районной научной конференции Публикация основных тезисов доклада на портале школы. Выступление на совете предпринимателей города Чухломы | Учащиеся школы Николаева Карина Научное общество школы , учитель географии Лебедева Т.Ю. |

План мероприятий практического  этапа

| № | мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Акция « Чистый парк» - Распространение листовок, буклетов среди жителей города - Организация весенней уборки территории парка | Николаева Карина Совместная акция отдела по делам молодежи, учащихся школы, педагогов и родителей |
| 2 | Привлечение к реализации проекта спонсорской помощи | Попечительский совет школы Фитасова Е.А. |
| 3 | Работа школьного отряда «Молотки» и работающей молодежи города по обновлению зоны отдыха - Обновление скамеек - Реконструкция беседки - Создание безопасного спуска к озеру | Социальный педагог школы Учитель технологии Румянцева Т.Б. Трудовая бригада школы |

Механизмы реализации проекта и схема управления проектом в рамках территории.

Контроль за ходом выполнения работ осуществляют руководители группы: Николаева Карина ( ученица 8б  класса) и Шигарева Ксения ( ученица 8 б класса), которые организуют на базе социологической службы школы инициативную группу в составе  5 человек.

В состав инициативной группы входят:

- группы: Николаева Карина ( ученица 8б  класса) и Шигарева Ксения ( ученица 8 б класса),

- Социальный педагог,

- Консультант социологической службы, учитель истории и обществознания Николаева И.В.

- Представитель школьной прессы , ученик 9а класса Грошиков Владимир.

- Классный руководитель 8б класса Румянцева Т.Б.

Социологическая служба школы ( председатель Иванова Виктория) организует социологические опросы и готовит материалы к публикации в школьной газете.

Ученик 9а класса Грошиков Владимир (редактор газеты) несет ответственность за своевременную рекламу проекта, готовит  к публикации материалы  в районной газете « Вперед».

Социальный педагог школы организует акцию « Аукцион идей».

Летняя бригада « Молоток» выполняет необходимый объем работ Предварительная  и итоговая  оценка проектной деятельности на уровне поселения  осуществляется Советом депутатов .

Предполагаемые результаты, их социальная значимость

Предполагаемый результат

1. Организация социально-значимой общественной деятельности школьников по собранию зоны отдыха горожан;

2 Комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма,

экологической культуры, трудовому воспитанию;

3 Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей

экологической культуры;

4 Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности учащихся,

представление им дополнительных возможностей для саморазвития,

самоутверждения, самовыражения;

5 Создание условий для социальной защищенности из «неблагополучных»

семей;

6. Создание благоприятных условий жизни.

7 Прививает трудовые навыки и навыки экологически грамотного поведения Финансово –экономическое обоснование проекта

| Вид работы | Необходимые материалы | Количество | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция беседки ( шатровая , шестиугольная) | Брус 100×100 мм | 20 шт, 1,2 м 3 | 7200р. |
|  | Доска 150×50 мм | 20 шт 0.9 м 3 | 5400р. |
|  | Доска 100×50 мм | 9 шт 0,4 м 3 | 2400р |
|  | Доска 150×25мм | 54 шт.1,2 м 3 | 7200р |
|  | Скобы крепежные На 250 мм | 12шт. | 480 р |
|  | Гвозди 120мм- | 10 кг. | 400р |
|  | Гвозди 70мм- | 5 кг. | 200р |
|  | Гвозди 150мм- | 2 кг. | 80р |
|  | Краска ПФ-15 | 10 литров | 1200 р. |
|  | Кисти | 2 штуки | 200р.- |
| Лавка (переносная. без спинки . тяжелая) | Лафет ( диаметр 200 мл.)длина 1,8 | Для изготовления 12 лавок необходимо 22 метра лафета | 5000 р |
|  | Доска 150×50 мм | 0,8 м 3 | 4900 р |
|  | Доска 150×205мм | 0,3 м 3 | 1800 р. |
| Газеты , буклеты | Бумага для принтера | 2 пачки | 300руб |
| итого |  |  | 36760 р. |