Муниципальное общеобразовательное учреждение

Судайская средняя общеобразовательная  школа

им. Н.Ф. Гусева

Региональный конкурс старшеклассников «Ваш выбор»

Проект

«Книжкин дом»

Автор: Иорданская Мария,

учащаяся 9б класса.

2008 год

Описание проблемы

« Книга – окно в мир,

Почаще заглядывай в это окно»

Я с этими словами полностью согласна. Чтение – это очень полезное и увлекательное занятие. Мне самой нравится читать, поэтому я активный читатель нашей сельской библиотеки.

Посещая нашу сельскую библиотеку, я вижу какую большую работу проводят библиотекари по привитию любви к чтению  у юных читателей. Я решила тоже внести свой вклад в это благородное дело.

Что же я могу сделать?

Я с детства  много рисую, особенно пейзажи. И свою будущую профессию хочу связать с этим увлечением. Поэтому я решила применить свои способности для  декорирования вестибюля  детской библиотеки.  До начала моего проекта  вестибюль  был тёмным и неуютным. Так как театр начинается с вешалки, почему бы и нашей родной библиотеке не начинаться с уютного и красивого вестибюля. Я подумала, что смогу это скучное помещение сделать ярким, оживив сказочно- летним пейзажем, напоминающим  картины нашего родного края. И, входя  в Книжкин дом, попадая  в радостную, сказочную атмосферу, малышам и подросткам  с удовольствием  захочется  взять в руки книгу, прочитать её от корки до корки. А потом прийти за другой и читать, читать, читать.

Проблема проекта

В наступившем  21 веке с избытком  информации, чтение книги  стало сходить на нет. Дети и молодёжь увлечены компьютерными играми, Интернетом и телевидением. Интерес к книге совсем пропадает. Как повысить интерес к чтению?

Можно построить современные библиотеки. Можно напечатать много красивых и интересных книг. Но я живу в маленьком селе, где возможности осуществить глобальные планы, нереальны.

Что же я могу сделать для своей сельской библиотеки? Реализуя свои способности по рисованию, я решила провести декорирование вестибюля детской  библиотеки, тем самым повысить интерес к посещению  Дома книги и чтению  любимых книг.

Цель проекта: создание условий  для заинтересованности в чтении  младших школьников и подростков.

Задачи проекта:

- Спроектировать дизайн вестибюля библиотеки;

- Декорировать стены помещения в стиле сказочного пейзажа;

- Поднять интерес юных читателей к посещению библиотеки;

- Повысить читательский интерес;

- Попробовать себя в роли художника-декоратора (первая профессиональная проба).

Что способствовало созданию проекта:

1.Творческая активность, участие в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах по изобразительному искусству.

2. Работа художником – оформителем в школьной редколлегии.

3. Ответственная за информационно – оформительскую комиссию в Центре школьника.

4. Обучение  на элективном курсе «Мир искусства».

5. Участие в региональном конкурсе старшеклассников «Ваш выбор».

Принцип моей работы:

«Больше дела - меньше слов»

Методы реализации проекта:

- социологический опрос;

- беседы;

- акции: «Подари библиотеке книгу», «Помоги книге выжить».

1. Краткая справка об инициаторе проекта.

1.1  Полное наименование проекта:  « Книжкин дом».

1.2  Почтовый адрес участника: 157150 Костромская область, Чухломской район, село Судай, ул. Пионерская, д.1а, кв. 2. дом. тел.5-11-55.

1.3 Дата основания проекта: 14.03.08.

1.4 Дата окончания проекта: 4.04.08.

1.5 Ф.И.О. участника: Иорданская Мария  Юрьевна

2.Организационная структура команды:

2.1 Лидер группы: Иорданская Мария Юрьевна

2.2 Команда: Иорданский Ю.В.,

Иорданская Т.Г.,

Александров В.А.,

Ельцова Е.С.,

Таширева А. В.,

Лебедева Е. Н., Ермолаева И. В.,

Филиппова Е.В., Бурилова Е.А.

3. Описание деятельности:

Наименование деятельности: косметический ремонт стен, потолка, пола, печи и  декорирование стен вестибюля, окна и дверей.

Особенности предлагаемой деятельности: роспись стен вручную.

Характеристика деятельности: косметический ремонт: создание фона стен, для дальнейшей росписи, покраска печи, пола, побелка потолка. Декорирование стен и дверей в читальный зал и абонемент, утепление входной двери, оформление окна, замена проводки, установка лампы дневного света.

Потенциальные потребители деятельности: работники детской библиотеки, дети с 2-14 лет, подростки, взрослое население села, приезжие.

Отличие данной  деятельности от уже  имеющейся  и уникальность состоит в применении художественной росписи, в создании  уюта.

4. Маркетинг

Исследование территории. В нашей деятельности заинтересованы работники библиотеки, администрация сельского поселения, школа, жители села Судай.

Мероприятия: встречи, беседы, социологический опрос, сбор средств, реклама, создание эскизов декорирования, ремонт и декорирование.

Реклама: объявления по акциям в школе и селе  (Приложение № 1);     статья в СМИ  (Приложение № 2)

Планируется провести:

1) 2 акции;

2) социологический опрос (100 чел.);

3) 2 беседы;

4) составление плана деятельности;

5) зарисовка эскизов (Приложение № 3);

6) сбор средств;

7) закупка материалов и сырья;

8) подвоз сырья;

9) ремонт, отделка, роспись.

5. Деятельность

Акция «Помоги книге выжить».

В акции принимали участие учащиеся МОУ Судайская средняя школа

с 1-10 классы. Было отремонтировано  58 книг.

Акция «Подари библиотеке книгу». В акции принимали участие учащиеся школы  с 1-10 классы, жители с. Судай. Детской библиотеке было подарено 85 книг. На спонсорские деньги была приобретена иллюстрированная энциклопедия «Россия от А до Я».

Социологический опрос (100 чел.) Возраст: от 5-60 лет. Были опрошены дети детского сада, учащиеся и люди разных профессий: продавцы, бухгалтера, учителя, рабочие, а также пенсионеры и студенты.

Результаты опроса:

- Нужна ли в селе библиотека?

Да - 100%

- Как часто Вы посещаете библиотеку?

- Устраивает ли Вас внешний вид вестибюля?

- Книгами какого жанра Вы хотели бы пополнить фонд нашей библиотеки?

Фантастика, приключения, научно-популярная литература, исторические романы, методическая литература и другие.

5. Ваши предложения по оформлению вестибюля?

Косметический ремонт, оформление в виде сказки, сделать помещение более светлым, просторным и уютным.

6. Необходимое сырьё, материалы, комплектующие.

| № п/п | Наименование | Приобретение, аренда | Количество (штук) | Сумма (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эмаль белая | приобретение | 2шт. | 480 рублей |
| 2 | Эмаль чёрная | приобретение | 1 шт. | 72 рубля |
| 3 | Эмаль светло-зелёная | приобретение | 2шт. | 210руб. |
| 4 | Эмаль тёмно-зелёная | приобретение | 1шт. | 105 руб. |
| 5 | Эмаль красная | приобретение | 1шт. | 130 руб. |
| 6 | Эмаль жёлтая | приобретение | 1 шт. | 75 руб. |
| 7 | Эмаль для пола | приобретение | 2 шт. | 170 руб. |
| 8 | Растворитель | приобретение | 2 шт. | 50 руб. |
| 9 | Лак бесцветный | приобретение | 2 шт. | 120 руб. |
| 10 | Олифа | приобретение | 1 шт. | 25 руб. |
| 11 | Эмаль серебристая | приобретение | 1 шт. | 115 руб. |
| 12 | Эмаль голубая | приобретение | 1 шт. | 300 руб. |
| 13 | Гардина | приобретение | 1 шт. | 280 руб. |
| 14 | Ткань | приобретение | 1,5 м | 60 руб. |
| 15 | Дерматин | приобретение | 4 м | 228 руб. |
| 16 | Утеплитель | приобретение | 4 м | 160 руб. |
| 17 | Гвозди | приобретение | 0,705 кг | 33,14 руб. |
| 18 | Гвозди обивочные | приобретение | 2 уп. | 40 руб. |
| 19 | Гуашь | приобретение | 2 уп. | 148 руб. |
| 20 | Проводка | приобретение | 9 м | 144 руб. |
| 21 | Скобы к проводке | приобретение | 1 уп. | 13 руб. |
| 22 | Лампа дневного света | приобретение | 1 шт. | 425 руб. |
| 23 | Ленолиум | приобретение | 3 м | 450 руб. |
| 24 | Фломастеры | приобретение | 1 уп. | 30 руб. |
| 25 | Лист А-4 | приобретение | 30 шт. | 15 руб. |
| 26 | Папка с файлами | приобретение | 1 шт. | 40 руб. |
| 27 | Распред. коробка | приобретение | 1 шт. | 6 руб. |
| 28 | Подрозетник | приобретение | 1 шт. | 10 руб. |
| 29 | Выключатель | приобретение | 1 шт. | 15 руб. |
| 30 | Саморезы | приобретение | 20 шт. | 3 руб. |
| 31 | Бензин | приобретение | 15 л | 307,5 руб. |
| 32 | Иллюстрированная энциклопедия | приобретение | 1 шт. | 589 руб. |
|  |  |  | Итого: | 4 848,64 |

(Приложение № 5)

Источники приобретения сырья:

- ИП магазин «Филина С.С.» (с. Судай)

- ИП магазин «Ильинский  Г.Б.» (с. Судай)

- ИП магазин «Коркин А.Г.» (г. Чухлома)

- ООО «Коммерсант» (с. Судай)

- ОАО «ТНК - Столица» Филиал г. Ярославль АЗС №222 (с. Судай)

- ИП магазин «Аббакумов Д.Г.» (г. Кострома)

7. Перечень необходимого оборудования

| № п/п | Наименование | Приобретение, аренда | Количество (штук) | Сумма (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кисть №3 | приобретение | 2 шт. | 20 руб. |
| 2 | Кисть №2 | приобретение | 3 шт. | 45 руб. |
| 3 | Кисть №1 | приобретение | 3 шт. | 30 руб. |
| 4 | Кисть для рисования (белка) | приобретение | 3 шт. | 150 руб. |
| 5 | Стремянка | аренда | 2 шт. | - |
| 6 | Молоток | аренда | 1 шт. | - |
| 7 | Гвоздодёр | аренда | 1 шт. | - |
| 8 | Пила (ручная) | аренда | 1 шт. | - |
| 9 | Перчатки резиновые | приобретение | 4 пары | 52 руб. |
|  |  |  | Итого: | 245 руб. |

(Приложение № 5)

Дата начала деятельности: 21.03.08г.

В деятельности приняли участие:    Иорданская М.Ю.,

Иорданская Т.Г.,

Иорданский Ю.В.,

Александров В.А.

8.Реализация проекта:

| Дата/ сроки | День недели | Деятельность |
| --- | --- | --- |
| 14.03.08 | пт | Беседы с заведующей д/библиотеки Крутиковой Г.Н., главой сельского поселения Филипповым А.В., директором МОУ Судайская средняя школа Егоровой С.В. |
| С 15.03.08 по 20.03.08 | сб - чт | Сбор спонсорских средств, закупка материалов, социологический опрос |
| 21.03.08 | пт | Исследование территории вестибюля, зарисовка эскизов |
| 22.03.08 | сб | Нанесение фона на стенах и потолке вестибюля |
| 23.03.08 | вс | Зарисовка берёз, облаков, леса, покраска печи |
| 24.03.08 | пн | Зарисовка луга, цветов, пня |
| 25.03.08 | вт | Беседа с корреспондентом районной газеты «Вперёд» Шуваловой Ю.В., зарисовка птиц |
| 26.03.08 | ср | Утепление двери, замена проводки, установка лампы дневного света, зарисовка книги |
| 27.03.08 | чт | Декорирование окна, двери, оформление двери в абонемент |
| 28.03.08 | пт | Оформление двери в читальный зал |
| 29.03.08 | сб | Покраска пола |
| 30.03.08 | вс | Укладка ленолиума |
| С 31.03.08 по 04.04.08 | пн - пт | Оформление документации |

9.План взаимодействия:

Предполагаемые результаты:

- пополнение читательского фонда библиотеки;

- ремонт старых книг;

- увеличение числа читателей;

- обновление вестибюля в библиотеке;

- получение навыков профессии художник-декоратор.

Приложение №2

Приложение №4

Крутикова Г.Н., зам. директора библиотекой

Машу нам послал Господь Бог!

Планировали только косметический

ремонт. Но Маша воплотила в жизнь

мечту детей.

Все, кто сейчас приходят в

д/библиотеку, выражают восхищение и

удовлетворение.

В течение каникул Маша показала

большую трудоспособность, такт.

В нас утвердилось убеждение, что

Маша – трудолюбивый, эстетически

воспитанный, терпеливый человек.

Новоселов Павел, отец 2-х сыновей

С удовольствием читаем

книги всей семьей. С младшим сыном

часто посещаем детскую библиотеку.

Вестибюль библиотеки просто не

узнать! Он стал просторным,

красивым и уютным!

Смирнова Полина, 7 лет

С большим интересом прихожу

в детскую библиотеку. Теперь там

стало сказочно красиво!

Лиса, избушка на куриных

ножках…  Сказка начинается уже с

порога. Буду ходить туда чаще!